## Slide 1: 1.6.3. Fase Preparatoria

## Slide 2: LA FASE PREPARATORIA
La fase preparatoria es una de las etapas más importantes dentro del proceso de contratación pública, pues establece las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que rigen el procedimiento. Se trata de una etapa previa al inicio formal del proceso de selección del contratista, y su correcta ejecución es crucial para garantizar la legalidad, transparencia y eficacia de la contratación.

## Slide 3: Objetivo de la Fase Preparatoria
Establecer las condiciones necesarias para asegurar que el procedimiento de contratación pública pueda desarrollarse de manera regular, técnica y legal, garantizando la participación equitativa de los oferentes y el cumplimiento de los principios de la contratación pública.

## Slide 4: Actividades clave de la fase preparatoria
Elaboración de los pliegos o términos de referencia
  Documento fundamental que describe el objeto del contrato, condiciones técnicas, legales, económicas, requisitos de los oferentes, criterios de evaluación y obligaciones del contratista.
  Deben ser claros, completos y no discriminatorios.
  Se elaboran en función del procedimiento seleccionado (licitación, cotización, etc.).
Conformación de la comisión técnica (si aplica)
  Para ciertos procedimientos, como licitación y concurso público, se designa una comisión evaluadora.
  Está compuesta por profesionales con conocimientos técnicos y jurídicos.
  Su función es analizar las ofertas y emitir informes técnicos vinculantes o recomendatorios.
Resolución de inicio del proceso
  La máxima autoridad o su delegado emite la resolución para autorizar el inicio formal del procedimiento.
  Debe constar en el expediente toda la documentación justificativa.

## Slide 5: Actividades clave de la fase preparatoria
Publicación de la convocatoria en el portal del SERCOP
  Se realiza mediante el sistema oficial de contrataciones públicas.
  Incluye la invitación a participar, los pliegos y el cronograma del proceso.
  Esta publicación da inicio formal al proceso de contratación.
Absolución de preguntas y aclaraciones
  Los posibles oferentes pueden formular consultas sobre los pliegos durante el período de preguntas.
  La entidad contratante está obligada a responder oportunamente y publicar sus respuestas en el portal del SERCOP.
Modificación de pliegos (si corresponde)
  Las entidades contratantes pueden modificar los pliegos antes de la presentación de ofertas, siempre que lo justifiquen adecuadamente.
  Las modificaciones deben publicarse y notificarse a los interesados.

## Slide 6: Importancia Jurídica y Técnica
Garantiza el derecho a la participación equitativa de todos los proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores (RUP).
Permite que el proceso de contratación se inicie sobre bases sólidas, evitando futuras impugnaciones o declaratorias de nulidad.
Determina el marco normativo del proceso, ya que los pliegos tienen carácter vinculante para la administración y los oferentes.

## Slide 7: Fundamento legal
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP): Art. 22 y concordantes.
Reglamento General: Artículos relacionados con los pliegos, convocatoria, comisiones técnicas y modificaciones.

## Slide 8: Conclusión
La fase preparatoria no es una mera formalidad, sino una etapa estructural del proceso contractual, donde se construyen los cimientos legales y técnicos que garantizan el éxito del procedimiento. Una preparación inadecuada puede afectar la transparencia, la competencia o incluso generar perjuicios al interés público.