## Slide 1: UNIDAD 1: TÉCNICAS DE COSTEO, ALCANCE Y CALIDAD EN UN PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN
JULIO FIALLOS IGLESIAS

## Slide 2: 1.1 Alcance y Calidad de un Proyecto de Construcción
La voz del cliente
Etapas del proyecto
Descomposición de la estructura de trabajo (EDT)
Especificaciones Técnicas

## Slide 3: 1.1.1 La voz del cliente
En proyectos de construcción, la "voz del cliente" (VOC, por sus siglas en inglés) se refiere a la captura y comprensión de las necesidades, expectativas, deseos y preferencias del cliente, tanto explícitas como implícitas, para asegurar que el proyecto se alinee con sus necesidades y expectativas. Esto implica recopilar y analizar la retroalimentación del cliente de forma sistemática y proactiva para tomar decisiones informadas y mejorar la calidad del proyecto.

## Slide 4: 1.1.1 La voz del cliente
Porque es importante la voz del cliente en proyectos de construcción?
Mayor satisfacción del cliente
Reducción de riesgos
Mejor comunicación
Mejora de la calidad
Innovación y mejora continua

## Slide 5: 1.1.1 La voz del cliente
Cómo se aplica la voz del cliente en proyectos de construcción?
Recopilación de información
Análisis y priorización
Incorporación de la VOC en el proyecto
Comunicación constante
Mejora continua

## Slide 6: 1.1.1 La voz del cliente
Herramientas y técnicas para la VOC
Análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Amenazas)
Diagrama de espina de pescado
Matriz de riesgos
Encuestas y entrevistas
Análisis de datos

## Slide 7: 1.1.2 Etapas Del Proyecto
Los proyectos de construcción tienen etapas y pasos a verificar
La primera etapa se encuentra al final de la fase de concepto cuando el proyecto es aprobado, es el paso preliminar y una etapa en que se describe generalmente lo que se va a construir.
La siguiente fase es una fase de definición, donde se desarrollan los planos y especificaciones suficientes para proporcionar una línea base de criterios, presupuesto y programación.
La fase final, la aceptación del proyecto, este debe ser ejecutado correctamente y de acuerdo a lo establecido en el contrato.

## Slide 8: 1.1.2 Etapas Del Proyecto

## Slide 9: 1.1.3 Calidad Del Proyecto
Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permite juzgar su valor.
Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas.
La calidad es la reducción radical de defectos en productos.

## Slide 10: 1.1.3 Calidad Del Proyecto

## Slide 11: 1.1.4 Especificaciones Técnicas
Tipos de especificaciones técnicas
Descriptivas
Funcionales
Requisitos, normas y procedimientos.
“Manual de instrucciones”
Materiales, Procesos Constructivos, Calidad de Obra, Métodos de Medición y Pago
Características físicas, propiedades materiales y métodos de construcción
Desempeño y capacidades componente, estructura o sistema

## Slide 12: 1.1.4 Especificaciones Técnicas
3D
2D
Escrita
Documentación

## Slide 13: 1.1.4 Especificaciones Técnicas
Etapas

## Slide 14: 1.1.4 Especificaciones Técnicas
Etapas

## Slide 15: 1.1.4 Especificaciones Técnicas
Etapas

## Slide 16: 2. Costos de Construcción, Operación y Negocio

## Slide 17: 2. Costos de Construcción, Operación y Negocio
Costo directo:
Materiales
Mano de obra directa
Equipos y herramientas
Transporte
Costo indirecto:
Gastos administrativos
Financieros
Hospedaje
Materiales indirectos
Personal administrativo
Seguros

## Slide 18: 2. Costos de Construcción, Operación y Negocio
Kg. Acero para hormigón

## Slide 19: 3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción

## Slide 20
Fuentes Para Estimaciones
3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción

## Slide 21
Formas De Estimaciones De Costos
3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción
3.1 Técnica de índice de precios

## Slide 22
Formas De Estimaciones De Costos
3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción
3.2 Técnica de factores

## Slide 23
Formas De Estimaciones De Costos
3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción
3.3 Técnica de potencias

## Slide 24
Formas De Estimaciones De Costos
3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción
3.4 Técnica de orden de estimaciones de magnitud

## Slide 25
Ejercicios
3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción
n= actual
K=pasado
I
II
Pasos
A,B= empresas
S= tamaños (en este caso generación)

## Slide 26
3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción

## Slide 27
3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción

## Slide 28
3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción

## Slide 29
3. Estimación de Costos De Un Proyecto De Construcción