## Slide 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ASIGNATURA:
FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DOCENTE:
DENNIS GABRIEL CUADRADO

## Slide 2: La estructura de la matriz de marco lógico
Resumen narrativo
Indicadores
Medios de verificación
Supuestos

## Slide 3: Resumen Narrativo
El resumen narrativo es la columna principal de la matriz de marco lógico. Aquí se organizan los niveles jerárquicos del proyecto: - Fin: Contribución a largo plazo que se espera lograr. - Propósito: Resultado directo que se espera alcanzar con el proyecto. - Componentes: Productos que deben entregarse para alcanzar el propositions. - Actividades: Acciones específicas necesarias para generar los componentes.

## Slide 4: Indicadores
Los indicadores permiten medir el nivel de cumplimiento de los objetivos en cada nivel del resumen narrativo. Deben ser claros, medibles y verificables.
Tipos: - Cuantitativos: Se expresan con números. - Cualitativos: Describen cualidades o condiciones.
Ejemplo:
“80% de reducción de inundaciones en la zona sur al finalizar el Proyecto”.

## Slide 5: Medios de verificación
Son las fuentes o documentos donde se podrá comprobar la información de los indicadores.
Ejemplos:
- Informes técnicos - Fotografías - Bases de datos - Actas de reuniones - Encuestas aplicadas

## Slide 6: Supuestos
Los supuestos son condiciones externas al proyecto que deben cumplirse para que las actividades conduzcan al logro de los objetivos.
Ejemplos: - Que los recursos financieros estén disponibles. - Que no existan eventos climáticos extremos durante la ejecución. - Que los actores locales colaboren con el proyecto.